Projectplan

Ledenlijst

BTC De Pettelaer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteur: | Don Kieu | |
| Studentnummer: | 510354 |
| Datum: | 11/11/2024 | |
| Versie: | n.v.t. | |

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc49171726)

[Doelstellingen 3](#_Toc49171727)

[Betrokkenen 3](#_Toc49171728)

[Benodigdheden 3](#_Toc49171729)

[Planning 4](#_Toc49171730)

[Plannen 4](#_Toc49171731)

[Ontwerpen 4](#_Toc49171732)

[Realiseren 4](#_Toc49171733)

[Testen 4](#_Toc49171734)

[Verbeteren 4](#_Toc49171735)

[Opleveren 4](#_Toc49171736)

[Evalueren 4](#_Toc49171737)

[Risico’s 5](#_Toc49171738)

[Projectgrenzen 5](#_Toc49171739)

Inleiding

Ik, student aan de opleiding Software Development aan het Koning Willem 1 College in Den Bosch heb van BTC De Pettelaer de opdracht gekregen om een extra pagina te maken voor hun bestaande website.

Doelstellingen

Op de website dient een extra pagina gemaakt te worden met daarop een lijst van de leden.

Van een leden wordt de naam, telefoonnummer, e-mailadres en de dagdelen dat hij beschikbaar is (bv maandagmiddag, dinsdagavond, vrijdagochtend) vastgelegd.

De pagina moet beveiligd worden met een vaste inlog en wachtwoord. Ieder lid krijgt deze gegevens en kan daarmee inloggen op de pagina.

Betrokkenen

De volgende personen zijn betrokken bij het project:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Functie | E-mail |
| Tennisclub BTC | Contactpersoon opdrachtgever |  |
| Don | Projectleider | Don.kieu@edu-kw1c.nl |
| Don | Junior applicatieontwikkelaar |  |
|  | Etc. |  |

Benodigdheden

Hieronder een overzicht van de benodigheden die nodig zijn om dit project te kunnen maken:

|  |  |
| --- | --- |
| Hardware | Specificaties |
| PC  Laptop | Processor: AMD Ryzen 5 6700x Geheugen: 32GB RAM ddr5 6000mhz  Videokaart: RTX4090Ti |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Software | Specificaties |
| Office 365 | Word, Excel, PowerPoint |
| Brackets | Versie: |
| Chrome | Versie: |
| Firefox | Versie: |

|  |  |
| --- | --- |
| Overige benodigdheden | Specificaties |
| Muis | 8000 Dpi |
| Hosting server | XAMPP |

Planning

Plannen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan | 11-11 | 13.15 | 11-11 | 14.45 | 1.5 uur | Don |
| Programma van eisen | 11-11 | 14.45 | 14-11 | 15.15 | 1 uur | Don |
| Website | 14-11 | 13.15 | 30-11 | 23.59 | 16 uur | Don |
| inleveren | 31-11 | 00.00 | 31-11 | 23.59 | 24uur | Don |

Ontwerpen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| Programma van eisen | 11-11 | 13.15 | 17-11 | 14.15 | 1 uur | Don |
| Projectplan | 11-11 | 13.15 | 14-11 | 14.15 | 2 uur | Don |
| Concept website | 14-11 | 14.15 | 14-11 | 15.15 | 1 uur | Don |
| Database analyse | 14-11 | 14.15 | 14-11 | 15.15 | 1 uur | Don |

Realiseren

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| Database voor usernaam en wachtwoord | 18-11 | 13.15 | 24-11 | 15.15 |  | Don |
| Styling | 18-11 |  | 28-11 |  |  | Don |
| Website homepage | 18-11 | 13.15 | 18-11 | 15.15 | 2 uur | Don |
| navbar | 18-11 | 13.45 | 18-11 | 14.00 | 15 min | Don |
| footer | 18-11 | 14.00 | 24-11 | 14.15 | 15 min. | Don |
| Print naam wanneer er is ingelogd | 20-11 | 13.15 | 20-11 | 14.15 | 1 uur | Don |
| inlogpagina | 20-11 | 14.15 | 20-11 | 15.15 | 1 uur | Don |
| Inlog input bars | 21-11 | 13.15 | 21-11 | 13.45 | 30 min | Don |
| Inlog functie | 21-11 | 14.15 | 21-11 | 15.15 | 1 uur | Don |
| Uitlog functie | 25-11 | 13.15 | 25-11 | 14.15 | 1 uur | Don |
| Pagina voor het printen van een lijst van alle gebruikers in de database | 28-11 | 13.15 | 28-11 | 14.15 | 1 uur | Don |
| Loop voor printen van data lijst | 28-11 | 14.15 | 28-11 | 15.15 | 1 uur | Don |

Testen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| Responsive | 26-11 | 00.00 | 29-11 | 23.59 | 15min | Don |
| User lijst tonen op sessies | 28-11 | 00.00 | 29-11 | 23.59 | 15min | Don |
| User inloggen | 28-11 | 00.00 | 29-11 | 23.59 | 15min | Don |
| User uitloggen | 28-11 | 00.00 | 29-11 | 23.59 | 15min | Don |
| Navigeren naar andere paginas | 28-11 | 00.00 | 29-11 | 23.59 | 15min | Don |

Verbeteren

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| (nog in werking) | 30-11 | 00.00 | 30-11 | 23.59 | 2 uur | Don |
|  |  |  |  |  |  |  |

Opleveren

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan | - | - | 17/11/2024 | 23:59 | - | Don |
| Ontwerpen | - | - | 24/11/2024 | 23:59 | - | Don |
| Website bestanden | - | - | 1/12/2024 | 23:59 | - | Don |
| Screenshots Hosting | - | - | 1/12/2024 | 23:59 | - | Don |

Evalueren

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin- datum | Begin- tijd | Eind- datum | Eind- tijd | Duur | Betrokkenen |
| Retrospective | - | - | 2-12 | 23:59 | - | Don, Evers |
|  |  |  |  |  |  |  |

Risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| Risico | Maatregel |
| Tijdsgebrek | Niet op school af, thuis werken |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Projectgrenzen

Tijdens het project wordt een extra pagina gemaakt voor de website van de opdrachtgever. Er wordt na het opleveren van de pagina nog 1 jaar service en onderhoud verleent op basis van een ticketsysteem.